| 1.01 | COMUNE di TREZZO SULL’ ADDA (Città Metropolitana di Milano) |
| --- | --- |

#### DOCUMENTO PRELIMINARE ALL’AVVIO DELLA PROGETTAZIONE

Stima dei costi

(articolo 21, D.lgs. 50/2016 - articolo 15, D.P.R. 207/2010)

#### OGGETTO DELL’INTERVENTO:

#### MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, OPERE CONNESSE E SEGNALETICA

Tipologia costruttiva:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Destinazione:

SEDE STRADALE

Ubicazione:

TERRITORIO COMUNALE

Responsabile unico dell’intervento:

geom. Massimo Barzaghi

ANNO:

2018

Parte prima 	- Scheda sintetica dell’intervento

Parte seconda	- Relazione di fattibilità

Parte terza	- Stima dei costi

Parte quarta	- Prestazioni da effettuare

Parte quinta	- Prescrizioni e indicazioni del responsabile del procedimento

Parte sesta	- Stima dei corrispettivi per la progettazione

Parte settima	- Cronogramma

PARTE PRIMA: SCHEDA SINTETICA DI INQUADRAMENTO

| Programmazione | Programma |  |  |  | Triennio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Elenco annuale 2018 |  |  |  | Anno 2018/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anno |  | Euro |  | Intervento |  |  |  | Note |  |  |  |  |
|  | Flussi di spesa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 |  | 840.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programmazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finanziaria | Flussi di entrata |  |  |  |  |  |  |  | Tipologia |  |  |  |  |
|  | 2018 |  | 840.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spese di gestione | Primo anno: |  | NO |  | Interventi |  |  |  |  |  |  |  | Note |
|  | Anni successivi: |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (si veda la parte quarta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | <40.000 |  |  | >100.000 < 209.000 |  |  |  |  | >209.000 |  |
|  |  |  |  | Affido diretto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | <100.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Progettazione | Interna |  |  | Procedura negoziata previa avviso per manifestare interesse |  |  | Procedura aperta o ristretta |  |  |  |  | Procedura aperta o ristretta |  |
|  |  |  |  |  | (si veda la parte settima) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tempistica |  |  |  |  | approvazione progetto |  |  | inizio lavori |  |  | Fine lavori |  |  |
|  |  |  |  |  | 1° Trim. 2018 |  |  | 1° Trim. 2018 |  |  | 4° Trim.2018 |  |  |

|  | Tipologia del vincolo |  |  | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Beni Paesaggistici DLgs 42/2004 art. 142 Parco Regionale Adda Nord | #### SI |  | #### Parte |
|  | #### Beni Paesaggistici DLgs 42/2004 art. 142 Zona orientale verso l’Adda Provvedimento 23/3/1970 | SI |  | #### Parte |
|  | #### Beni interesse Artistico e Storico #### Dlgs 42/2004 art. 10 | no |  |  |
|  | #### Idrogeologico | NO |  |  |
|  | #### Fascia di rispetto cimiteriale | NO |  |  |
|  | #### Fascia di rispetto stradale | SI |  | #### Parte |
| #### Vincoli | #### Fascia di rispetto acque pubbliche | SI |  | #### Parte |
|  | #### Fascia di rispetto ferroviario | NO |  |  |
|  | #### Fascia di rispetto elettrodotti | SI |  | #### Parte |
|  | #### Fascia di rispetto pozzi acqua potabile | SI |  | #### Parte |
|  | #### Fascia di rispetto depuratori | NO |  |  |
|  | #### Zona sismica Ordinanza PCM 3519/ 2006 Area a pericolosità sismica locale | SI |  | #### Zona 3: pericolosità bassa |
|  | #### Bene Demaniale | SI |  |  |

|  |  | #### Zona: INEDIFICABILE E PER LA VIABILITA’ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### P.G.T. | #### Conforme al PGT approvato SI | #### Adempimenti da porre | #### Nessuno |
|  | #### Altro | #### in atto: |  |

### PARTE SECONDA: RELAZIONE DI FATTIBILITA’

1.	STATO ATTUALE

- ubicazione

VIE DIVERSE

Le strade in questione sono in parte comprese nella rete viaria urbana della cittadina.  La collocazione e conformazione si caratterizza per una funzione di viabilità locale e di servizio dei residenti senza essere interessata da una viabilità di attraversamento. In parte sono comprese nel Centro Storico  che si caratterizza per la differente configurazione delle vie che seguono antichi tracciati storici.

- normativa urbanistica

PGT approvato

PIANO DELLE REGOLE – AZZONAMENTI: viabilità

- vincoli

parte: vincolo ambientale ai sensi del DLgs n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ai sensi dell’art. 142 in quanto bene paesaggistico all’interno della zona orientale verso l’Adda e del Parco Regionale Adda Nord.

- situazione giuridica delle proprietà

Le aree occupate dalle sedi stradali oggetto dell’intervento sono tutte di proprietà comunale così come accertata mediante visura catastale.

- descrizione delle aree e degli immobili esistenti

Le sedi stradali attuali sono delimitate dall’edificato esistente e costituiscono l’accesso alle diverse proprietà tramite accessi carrai o direttamente con porte affacciate sulla pubblica via.  Le sedi attuali sono prevalentemente pavimentate in asfalto. Parte delle vie del Centro Storico sono state pavimentate recentemente in pietra.

2.	OBIETTIVI DELL’INTERVENTO

- finalità funzionali

Con l’intervento si propone di formare un piano stradale omogeneo, riorganizzare la viabilità e ricollocare gli spazi di sosta.  Si procederà inoltre a coordinare le varie funzioni della strada pubblica con gli accessi privati esistenti. Per quanto riguarda la segnaletica l’obiettivo è di razionalizzare l’informazione stradale in modo da indirizzare coerentemente i flussi veicolari. Gli interventi sui manufatti accessori ed alle pertinenze attengono alle normali attività manutentive per il mantenimento della funzionalità e la sicurezza.

- obiettivi tecnici

Omogeneizzare la pavimentazione stradale con le strade limitrofe. Regolarizzare l’attuale e consolidato uso della sede stradale alle normative previste dal nuovo Codice della Strada sia sotto l’aspetto della viabilità veicolare che pedonale nell’ottica di prevedere una pedonabilità privilegiata.

- qualità architettonica

La qualità architettonica dell’intervento dovrà tenere conto del contesto e delle relazioni estetiche e paesaggistiche, cercando di uniformare l’intervento alle scelte materiche già utilizzate nei recenti interventi realizzati nelle aree limitrofe. Per la segnaletica dovranno necessariamente essere rispettate le prescrizioni e le tipologie previste dal Codice della Strada.

3.	STRUTTURAZIONE DELL’INTERVENTO PROPOSTO

- tipologia

Manutenzione straordinaria del corpo stradale con sostituzione del materiale di finitura e consolidamento del piano di calpestio. Sostituzione ed adeguamento della segnaletica stradale del territorio. Eventuali predisposizioni per reti impianti sopra e sotto suolo per servizi vari.

- caratteristiche costruttive

Scarificazione della massicciata esistente. Formazione di sottofondo stradale con mista naturale di cava con formazione di livelletta. Formazione di predisposizioni per sotto servizi tecnologici. Formazione di pavimentazione in asfalto. Sostituzione della finitura del piano di calpestio con la rimozione del manto in catrame e posa di nuovo asfalto o altro tipo di pavimentazione. Sostituzione ed adeguamento della segnaletica stradale del territorio.

- dimensioni

a seconda delle vie interessate

- qualità tecnica

I materiali utilizzati per i sottofondi stradali debbono rispondere alle norme vigenti in materia relativi a materiali aridi.  Il bitume utilizzato per la pavimentazione del rivestimento stradale deve avere una penetrazione di 80/100 con spessore finito non inf. a cm. 6. Il calcestruzzo deve avere la resistenza  caratt. Cubica a 28 gg. di maturazione RcK 25 N/mm. La segnaletica avrà le caratteristiche costruttive e tecniche previste dal nuovo Codice della Strada.

4.	PRINCIPALI REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE

disciplina dei lavori pubblici specifica

DLgs 50 / 2016 “codice sugli appalti pubblici”;

DM Beni e attività culturali 3.8.2000 n° 294 “regolamento concernente l’individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici”, come modificato ed integrato dal DM Beni e attività culturali 24/10/2001 n° 420;

DPR 207/2010 “Regolamento di attuazione della Legge quadro sui lavori pubblici”;

DPR 25/1/2000 n° 34 “regolamento per l’istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici” aggiornato dal DPR n° 74/2007;

D.M. 19.04.2000 n° 145 “ Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici”;

D.M. Infrastrutture 14.1.2008 “nuove norme tecniche costruzioni”;

Legge 5.11.1971 N° 1086 “norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio” aggiornato dal DPR 380/2001;

D.Lgs. 42/2004 “codice dei beni culturali e del paesaggio”;

disciplina in materia di igienico-sanitaria

DLgs 81/2008 “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

RD 27.07.1934 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” aggiornato con la legge n. 166 del 2002;

DPR 1.03.1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore in ambienti abitativi e all’esterno” e Legge 26 Ottobre 1995 n.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

DGRL 28.03.1985 modificata con DGRL 25.07.1989 n° 4/45266 “Approvazione  del Regolamento Locale di Igiene Tipo” ;

norme tecniche sugli impianti

Legge 5.03.1990 n° 46 “Norme per la sicurezza degli impianti” aggiornata dalla legge n. 17 del 2007;

LR n. 17 del 27 marzo 2000 “Regolamento sulle sorgenti di luce e dell’utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna”;

Altre norme

DM delle infrastrutture e dei Trasporti del 5 Novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”;

DM delle infrastrutture e dei Trasporti 10 Luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di strade”;

Dlgs 285/92 (Nuovo codice della strada) aggiornato con la Legge 40/2007 e successivo regolamento di attuazione DPR 495/92 aggiornato con legge n. 472 del 1999;

Legge 13/1989 “Disposizioni il superamento e l'eliminazione barriere architettoniche” aggiornata con il d.P.R. n. 380 del 2001;

L.R. n° 6/1989 prescrizioni tecniche di attuazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche,

DM lavori pubblici 236/1989 “prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”;

DPR 503/96 “Norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e spazi pubblici”;

normativa UNI di riferimento.

### PARTE TERZA: STIMA DEI COSTI (1)

|  |  | Parametro |  | Quantità |  | Prezzo unitario | Importo | Importo totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.a | Scavi e demolizioni |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.b | Manodopera e materiali |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.c | noli |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.d | Forniture e servizi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | totale |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.e | Oneri di sicurezza |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LAVORI |  |  |  |  |  |  | 690.000 |
| 2.a | Acquisizione aree (comprese spese connesse) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.b | Acquisizione fabbricati |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.c | Imposizione servitù |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.d | Imposte e tasse |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.e | Contratto di comodato |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | AREE E IMMOBILI |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SPESE TECNICHE (IVA inclusa) RUP, progettazione, ecc. |  |  |  |  |  |  | 90.000 |
| 4.a | Commissari, consulenze, collaudi |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.b | Pubblicità e tasse |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.c | I.V.A. sui lavori |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.d | I.V.A. sulle altre spese |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.e | Incarichi C.A, verde, geotecnica |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SPESE DIVERSE |  |  |  |  |  |  | 50.000 |
| 5.a | Arredo |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.b | Opere del verde |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.c | Accant. Accordi bonari |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.d | Allacciamenti e lavori in economia |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.e | Imprevisti e arrotondamenti |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ONERI STRAORDINARI |  |  |  |  |  |  | 10.000 |
|  | TOTALE GENERALE |  |  |  |  |  |  | 840.000,00 |

(1) Fonte da cui sono stati ricavati i prezzi: Listino OO.PP. Regione Lombardia

PARTE QUARTA: PRESTAZIONI DA EFFETTUARE

|  | 1 - Non richiesto 2 - Da effettuare all’interno dell’ente 3 - Da affidare all’esterno 4 - Da affidare separatamente a terzi | note | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRESTAZIONI |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALI | Rilievi delle aree |  |  | X |  |  |
|  | Rilievi degli immobili |  | X |  |  |  |
|  | (altro) |  |  |  |  |  |
| PROGETTAZIONE |  |  |  |  |  |  |
|  | Relazioni, planimetrie, schemi grafici |  |  | X |  |  |
|  | Calcolo sommario della spesa |  |  | X |  |  |
|  | Piano economico-finanziario (per concessioni) |  | X |  |  |  |
| Fattibilità tecnico economica | Capitolato speciale prestazionale (per a.c.) |  |  | X |  |  |
|  | Relazione geotecnica |  | X |  |  |  |
|  | Relazione tecnica descrittiva |  |  | X |  |  |
|  | (altro) |  |  |  |  |  |
|  | Relazione illustrativa |  |  | X |  |  |
|  | Elaborati grafici |  |  | X |  |  |
|  | Computo metrico estimativo |  |  | X |  |  |
| Definitivo | Studio inserimento urbanistico |  | X |  |  |  |
|  | Schema di contratto e C.S.A. (per a.c.) |  |  | X |  |  |
|  | Relazione geotecnica |  | X |  |  |  |
|  | Relazione Tecnica descrittiva |  |  | X |  |  |
|  | (altro) |  |  |  |  |  |
|  | Relazioni generale e specialistiche |  | X |  |  |  |
|  | Elaborati grafici |  |  | X |  |  |
|  | Calcoli esecutivi strutturali e simili |  | X |  |  |  |
|  | Calcoli esecutivi impiantistici e simili |  | X |  |  |  |
| Esecutivo | Particolari costruttivi e decorativi |  | X |  |  |  |
|  | Computo metrico estimativo definitivo |  |  | X |  |  |
|  | Altra documentazione contabile |  | X |  |  |  |
|  | Schema di contratto e C.S.A. |  |  | X |  |  |
|  | Piano di manutenzione |  |  | X |  |  |
|  | Relazione specialistica P.I. |  | X |  |  |  |
| COORDINAMENTO | Prime indicazioni e prescrizioni |  |  | X |  |  |
| D.LGS. 81/2008 | In fase di progettazione |  |  | X |  |  |
|  | In fase di esecuzione |  |  | X |  |  |
| ALTRE | Piano particellare di esproprio |  | X |  |  |  |
| PRESTAZIONI | Studi di impatto ambientale |  | X |  |  |  |
|  | (altro) |  |  |  |  |  |
| PRESTAZIONI | Soluzioni diverse del preliminare |  | X |  |  |  |
| SPECIALI | Urgenza |  | X |  |  |  |
|  | (altro) |  |  |  |  |  |
| PRESTAZIONI | Verifica attestazione conformità urbanistica |  | X |  |  |  |
| ACCESSORIE | Variante PGT con procedura _______ |  | X |  |  |  |
|  | Assenso Azienda Sanitaria Locale |  | X |  |  |  |
|  | Autor. Soprintendenza |  |  | X |  |  |
|  | Autor. Parco Adda Nord |  | X |  |  |  |
|  | Autorizzazione vincolo idrogeologico |  | X |  |  |  |
|  | Relazione Legge 10/1991 |  | X |  |  |  |
|  | Protezione scariche atmosferiche D.P.R. 462/2001 |  | X |  |  |  |
|  | Parere conformità VV.FF. |  | X |  |  |  |
|  | Verifica e attestazione D.P.R. 503/1996 (barriere architettoniche edifici pubblici) |  |  | X |  |  |
|  | Partecipazione a conferenza di servizi |  |  | X |  |  |
|  | Modellazioni, indagini e simulazioni |  | X |  |  |  |
| PRESTAZIONI | Frazionamenti catastali |  | X |  |  |  |
| DI ALTRI | Relazione geologica |  | X |  |  |  |
| PROFESSIONISTI | Relazione agronomica |  | X |  |  |  |
|  | Relazione finanziaria |  | X |  |  |  |
|  | Impianto di illuminazione |  | X |  |  |  |
|  | Direzione dei lavori, assistenza al collaudo |  |  | X |  |  |
|  | Prove e collaudi tecnici specialistici |  | X |  |  |  |
|  | Liquidazione dei lavori |  |  | X |  |  |
|  | Misure e contabilità |  |  | X |  |  |
| ESECUZIONE | Controllo aggiornamento elaborati e manuali |  |  | X |  |  |
|  | Coordinamento supervisione ufficio D.L. |  |  | X |  |  |
|  | Direzione operativa di n. ____ soggetti |  | X |  |  |  |
|  | (altro) COLLAUDO STATICO |  |  |  |  |  |

PARTE QUINTA: PRESCRIZIONI E INDICAZIONI DEL

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1.	PROFESSIONALITA’ RICHIESTE

| Requisiti obbligatori minimi e alternativi tra loro |  |  |  |  | Requisiti obbligatori specifici ed ulteriori |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|       | Laurea in architettura Laurea in ingegneria Diploma di geometra Diploma di perito ___________ Restauratore ex D.M. 294/2000 ___________________________ |  | X      |  | Abilitazione al coordinamento D.Lgs. 81/2008 Abilitazione alla progettazione di impianti L. 46/90 Laurea in geologia Iscrizione nell’elenco ex Legge 818/1984 (professionisti abilitati VV.F.) ____________________________________ ____________________________________ |

2.	ELABORATI SPECIFICI DA PREDISPORRE NON PREVISTI DAL D.P.R. 207/2010

Quelli riportati nella precedente parte quarta

3.	ELABORATI CHE SI POSSONO OMETTERE RISPETTO AL D.P.R. 207/2010

Quelli riportati nella precedente parte quarta

4.	ALTRE PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

Quelli riportati nella precedente parte quarta

PARTE SESTA: STIMA DEI CORRISPETTIVI PER LA PROGETTAZIONE

Premessa: nel caso di interventi di manutenzione che non comportano l’elaborazione dei canonici livelli di progettazione si procederà direttamente con la raccolta di preventivi e delle offerte sulla base delle indicazioni richieste da parte dell’ufficio.

PROGETTAZIONE INTERNA ALL’ENTE

Progetto, direzione lavori, contabilità, collaudo, sicurezza di cantiere, responsabilità del procedimento sono svolti internamente all’Ente, mentre altri incarichi specialistici sono svolti esternamente.

Riguardo l’incarico interno (RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO) la stima dei corrispettivi fa riferimento al nuovo codice degli appalti Dlgs 50/2016, approvato con atto G.C. n. 126 del 7/12/2016.

# PARTE SETTIMA: CRONOPROGRAMMA

|  |  | Data di partenza: |  | 1 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adempimento | Giorni | Progressivi |  |  |
| 1.a | Avvio programmazione |  |  |  |  |
| 1.b | Approvazione programma, elenco e bilancio |  | Gennaio |  |  |
| 2 | Affidamento incarico di progettazione |  |  |  |  |
| 3.a | Predisposizione progettazione preliminare |  |  |  |  |
| 3.b | Approvazione progetto preliminare |  |  |  |  |
| 4.a | Predisposizione progettazione definitiva |  |  |  |  |
| 4.b | Approvazione progetto definitivo |  |  |  |  |
| 4.c | Approvazione progetto definitivo |  |  |  |  |
| 5.a | Variante urbanistica, pubblicazioni e altri adempimenti |  |  |  |  |
| 5.b | Variante urbanistica, approvazione |  |  |  |  |
| 6.a | Predisposizione progettazione esecutiva |  |  |  |  |
| 6.b | Convalida progetto esecutivo |  |  |  |  |
| 6.c | Approvazione progetto esecutivo |  | Marzo |  |  |
| 7 | Determinazione a contrattare |  |  |  |  |
| 8.a | Indizione gara per l’affidamento |  |  |  |  |
| 8.b | Periodo pubblicazione bandi |  |  |  |  |
| 8.c | Esame domande selezione |  |  |  |  |
| 8.d | Invio lettere di invito |  |  |  |  |
| 8.e | Presentazione offerte |  |  |  |  |
| 8.f | Aggiudicazione dei lavori |  |  |  |  |
| 9 | Sottoscrizione contratto |  |  |  |  |
| 10 | Inizio lavori |  | aprile |  |  |
| 11 | Fine dei lavori |  | ottobre |  |  |
| 12 | Collaudi |  | dicembre |  |  |
| 13 | Collaudi specialistici |  |  |  |  |
|  |  | Data di chiusura: |  | 12 | 2018 |

Addì, 09.10.2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

geom. Massimo Barzaghi