| 1.03 | COMUNE di TREZZO SULL’ ADDA (Città Metropolitana di Milano) |
| --- | --- |

#### DOCUMENTO PRELIMINARE ALL’AVVIO DELLA PROGETTAZIONE

(articolo 15, commi 5 - 6, D.P.R. 207/2010)

#### Studio di fattibilità

#### (D.M. Infrastrutture e Trasporti 11/11/2011)

#### DOCUMENTO DI FATTIBILITA’ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI

(articoli 21 e 23, D.lgs. 50/2016)

#### OGGETTO DELL’INTERVENTO:

#### REALIZZAZIONE NUOVO CINETEATRO #### – primo lotto (opere strutturali)

Tipologia costruttiva:

NUOVA COSTRUZIONE

Destinazione:

SPORT E SPETTACOLO

Ubicazione:

PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II

Responsabile unico dell’intervento:

arch. Roberto Cazzador

ANNO:

2018

Parte prima 	- Scheda sintetica dell’intervento

Parte seconda	- Relazione di fattibilità

Parte terza	- Stima dei costi

Parte quarta	- Prestazioni da effettuare

Parte quinta	- Prescrizioni e indicazioni del responsabile del procedimento

Parte sesta	- Stima dei corrispettivi per la progettazione

Parte settima	- Cronogramma

PARTE PRIMA: SCHEDA SINTETICA DI INQUADRAMENTO

| Programmazione | Programma |  |  |  | Triennio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Elenco annuale 2018 |  |  |  | Anno 2018/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anno |  | Euro |  | Intervento |  |  |  | Note |  |  |  |  |
|  | Flussi di spesa |  |  |  |  |  |  |  | Solo apporto di capitali privati |  |  |  |  |
|  | 2018 |  | 800.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programmazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| finanziaria | Flussi di entrata |  |  |  |  |  |  |  | Tipologia |  |  |  |  |
|  | 2018 |  | 800.000,00 |  |  |  |  |  | Solo apporto di capitali privati |  |  |  |  |
| Spese di gestione | Primo anno: |  | NO |  | Interventi |  |  |  |  |  |  |  | Note |
|  | Anni successivi: |  | Da valutare nei lotti successivi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (si veda la parte quarta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | <40.000 |  |  | >100.000 < 209.000 |  |  |  |  | >209.000 |  |
|  |  |  |  | Affido diretto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | <100.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Progettazione | esterna |  |  | Procedura negoziata previa avviso per manifestare interesse |  |  | Procedura aperta o ristretta |  |  |  |  | Procedura aperta o ristretta |  |
|  |  |  |  |  | (si veda la parte settima) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tempistica |  |  |  |  | approvazione progetto |  |  | inizio lavori |  |  | Fine lavori |  |  |
|  |  |  |  |  | 2° Trim. 2018 |  |  | 2° Trim. 2018 |  |  | 4° Trim.2018 |  |  |

|  | Tipologia del vincolo |  |  | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Beni Paesaggistici DLgs 42/2004 art. 142 Parco Regionale Adda Nord | #### no |  |  |
|  | #### Beni Paesaggistici DLgs 42/2004 art. 142 Zona orientale verso l’Adda Provvedimento 23/3/1970 | no |  |  |
|  | #### Beni interesse Artistico e Storico #### Dlgs 42/2004 art. 10 | no |  |  |
|  | #### Idrogeologico | NO |  |  |
|  | #### Fascia di rispetto cimiteriale | NO |  |  |
|  | #### Fascia di rispetto stradale | SI |  |  |
| #### Vincoli | #### Fascia di rispetto acque pubbliche | no |  |  |
|  | #### Fascia di rispetto ferroviario | NO |  |  |
|  | #### Fascia di rispetto elettrodotti | no |  |  |
|  | #### Fascia di rispetto pozzi acqua potabile | no |  |  |
|  | #### Fascia di rispetto depuratori | NO |  |  |
|  | #### Zona sismica Ordinanza PCM 3519/ 2006 Area a pericolosità sismica locale | SI |  | #### Zona 3: pericolosità bassa |
|  | #### Bene Demaniale | SI |  |  |

|  |  | #### Zona: aree interessate da servizi e attrezzature pubbliche |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### P.G.T. | #### Conforme al PGT approvato SI | #### Adempimenti da porre | #### Nessuno |
|  | #### Altro | #### in atto: |  |

### PARTE SECONDA: RELAZIONE DI FATTIBILITA’

1.	STATO ATTUALE

- ubicazione

PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II

- normativa urbanistica

PGT approvato

PIANO DELLE REGOLE – aree interessate da servizi e attrezzature pubbliche

- vincoli

- situazione giuridica delle proprietà

Le aree oggetto dell’intervento sono tutte di proprietà comunale così come accertata mediante visura catastale.

- descrizione delle aree e degli immobili esistenti

L’area interessata è attualmente destinata a piazza pedonale, utilizzata una volta a settimana anche come mercato comunale.

2.	OBIETTIVI DELL’INTERVENTO (proiettati a tutti i lotti previsti)

- finalità funzionali

si intende dotare la città di Trezzo di uno spazio apposito per lo spettacolo e per gli incontri comunitari (vedi anche iniziative e rappresentazioni scolastiche), già predisposto – vista la vicinanza di numerosi parcheggi auto – per la sosta degli autoveicoli.

Lo spazio sottratto al mercato sarà facilmente rimpiazzato mediante una ricollocazione dei banchi anche a seguito di una riorganizzazione – già in atto - degli attuali permessi al fine di mantenere i soli banchi che ne hanno diritto.

- obiettivi tecnici

la struttura è pensata per una capienza di qualche centinaia di utenti (circa 450 posti a sedere), flessibile per quanto possibile ai più diversi usi (teatro, cinema, convegni, riunioni, ecc.), dotata di tutti i locali necessari quali atrio di ingresso, bar, sala principale e sala di proiezione, camerini, servizi igienici che ne permettono un utilizzo completo, confortevole, oltre ché sicuro e rispettoso di tutta la normativa vigente.

- qualità architettonica

particolare cura si porrà nella forma, nelle finiture e in tutte le scelte tipologiche e architettoniche che hanno un impatto visivo, sia per gli esterni (dimensioni, colori, luci, ecc.) sia per gli interni (disposizione, finiture, ecc.)

3.	STRUTTURAZIONE DELL’INTERVENTO PROPOSTO (proiettati a tutti i lotti previsti)

- tipologia

edificio ad un piano fuori terra a pianta rettangolare e con copertura piana

- caratteristiche costruttive

struttura in cemento armato e legno lamellare (tetto)

- dimensioni

superficie coperta di circa 1150 mq e altezza massima di 12 m

ampiezza palco di circa 130 mq

- qualità tecnica

la scelta dei materiali, le dimensioni degli elementi, la distribuzione degli spazi interni ed esterni saranno rispettosi dei canoni estetici, funzionali e normativi, con particolare attenzione alla fruibilità degli utenti portatori di handicap e al contenimento dei consumi energetici

4.	PRINCIPALI REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE

disciplina dei lavori pubblici specifica

DLgs 50/2016 “codice sugli appalti pubblici”;

DPR 207/2010 “Regolamento di attuazione della Legge quadro sui lavori pubblici”;

DPR 25/1/2000 n° 34 “regolamento per l’istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici” aggiornato dal DPR n° 74/2007;

D.M. 19.04.2000 n° 145 “ Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici”;

D.M. Infrastrutture 14.1.2008 “nuove norme tecniche costruzioni”;

Legge 5.11.1971 N° 1086 “norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio” aggiornato dal DPR 380/2001;

norme tecniche sugli impianti

Legge 5.03.1990 n° 46 “Norme per la sicurezza degli impianti” aggiornata dalla legge n. 17 del 2007;

Altre norme

Legge 13/1989 “Disposizioni il superamento e l'eliminazione barriere architettoniche” aggiornata con il d.P.R. n. 380 del 2001;

L.R. n° 6/1989 prescrizioni tecniche di attuazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche,

DM lavori pubblici 236/1989 “prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”;

DPR 503/96 “Norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e spazi pubblici”;

normativa UNI di riferimento.

5.	ALTERNATIVE PROGETTUALI

Relativamente alle possibili soluzioni progettuali alternative non sono state individuate soluzioni alternative possibili.

La soluzione qui presentata risulta pertanto l’unica in grado di soddisfare i bisogni della  collettività, la qualità dell’intervento, la conformità alle norme, garantendo un limitato consumo del suolo, il rispetto dei vincoli, la compatibilità dell’opera e l’accessibilità secondo le disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

### PARTE TERZA: STIMA DEI COSTI (1)

|  |  | Parametro |  | Quantità |  | Prezzo unitario | Importo | Importo totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.a | Scavi e demolizioni |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.b | Manodopera e materiali |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.c | noli |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.d | Forniture e servizi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | totale |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.e | Oneri di sicurezza |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LAVORI |  |  |  |  |  |  | 650.000,00 |
| 2.a | Acquisizione aree (comprese spese connesse) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.b | Acquisizione fabbricati |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.c | Imposizione servitù |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.d | Imposte e tasse |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.e | Contratto di comodato |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | AREE E IMMOBILI |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SPESE TECNICHE (IVA inclusa) RUP, progettazione, ecc. |  |  |  |  |  |  | 60.000,00 |
| 4.a | Commissari, consulenze, collaudi |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.b | Pubblicità e tasse |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.c | I.V.A. sui lavori |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.d | I.V.A. sulle altre spese |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.e | Incarichi C.A, verde, geotecnica |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SPESE DIVERSE |  |  |  |  |  |  | 70.000,00 |
| 5.a | Arredo |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.b | Opere del verde |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.c | Accant. Accordi bonari |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.d | Allacciamenti e lavori in economia |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.e | Imprevisti e arrotondamenti |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ONERI STRAORDINARI |  |  |  |  |  |  | 20.000,00 |
|  | TOTALE GENERALE |  |  |  |  |  |  | 800.000,00 |

(1) Fonte da cui sono stati ricavati i prezzi: Listino OO.PP. Regione Lombardia

PARTE QUARTA: PRESTAZIONI DA EFFETTUARE

|  | 1 - Non richiesto 2 - Da effettuare all’interno dell’ente 3 - Da affidare all’esterno 4 - Da affidare separatamente a terzi | note | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRESTAZIONI |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALI | Rilievi delle aree |  |  |  | X |  |
|  | Rilievi degli immobili |  |  |  | X |  |
|  | (altro) |  |  |  |  |  |
| PROGETTAZIONE |  |  |  |  |  |  |
|  | Relazioni, planimetrie, schemi grafici |  |  |  | X |  |
|  | Calcolo sommario della spesa |  |  |  | X |  |
|  | Piano economico-finanziario (per concessioni) |  | X |  |  |  |
| Fattibilità tecnico economica | Capitolato speciale prestazionale (per a.c.) |  |  |  | X |  |
|  | Relazione geotecnica |  |  |  | X |  |
|  | Relazione tecnica descrittiva |  |  |  | X |  |
|  | (altro) |  |  |  |  |  |
|  | Relazione illustrativa |  |  |  | X |  |
|  | Elaborati grafici |  |  |  | X |  |
|  | Computo metrico estimativo |  |  |  | X |  |
| Definitivo | Studio inserimento urbanistico |  |  |  | X |  |
|  | Schema di contratto e C.S.A. (per a.c.) |  |  |  | X |  |
|  | Relazione geotecnica |  |  |  | X |  |
|  | Relazione Tecnica descrittiva |  |  |  | X |  |
|  | (altro) |  |  |  | X |  |
|  | Relazioni generale e specialistiche |  |  |  | X |  |
|  | Elaborati grafici |  |  |  | X |  |
|  | Calcoli esecutivi strutturali e simili |  |  |  | X |  |
|  | Calcoli esecutivi impiantistici e simili |  |  |  | X |  |
| Esecutivo | Particolari costruttivi e decorativi |  |  |  | X |  |
|  | Computo metrico estimativo definitivo |  |  |  | X |  |
|  | Altra documentazione contabile |  |  |  | X |  |
|  | Schema di contratto e C.S.A. |  |  |  | X |  |
|  | Piano di manutenzione |  |  |  | X |  |
|  | Relazione specialistica P.I. |  |  |  | X |  |
| COORDINAMENTO | Prime indicazioni e prescrizioni |  |  |  | X |  |
| D.LGS. 81/2008 | In fase di progettazione |  |  |  | X |  |
|  | In fase di esecuzione |  |  |  | X |  |
| ALTRE | Piano particellare di esproprio |  | X |  |  |  |
| PRESTAZIONI | Studi di impatto ambientale |  |  |  | X |  |
|  | (altro) |  |  |  |  |  |
| PRESTAZIONI | Soluzioni diverse del preliminare |  | X |  |  |  |
| SPECIALI | Urgenza |  | X |  |  |  |
|  | (altro) |  |  |  |  |  |
| PRESTAZIONI | Verifica attestazione conformità urbanistica |  |  | X |  |  |
| ACCESSORIE | Variante PGT con procedura _______ |  | X |  |  |  |
|  | Assenso Azienda Sanitaria Locale |  |  |  | X |  |
|  | Autor. Soprintendenza |  | X |  |  |  |
|  | Autor. Parco Adda Nord |  | X |  |  |  |
|  | Autorizzazione vincolo idrogeologico |  | X |  |  |  |
|  | Relazione Legge 10/1991 |  |  |  | X |  |
|  | Protezione scariche atmosferiche D.P.R. 462/2001 |  |  |  | X |  |
|  | Parere conformità VV.FF. |  |  |  | X |  |
|  | Verifica e attestazione D.P.R. 503/1996 (barriere architettoniche edifici pubblici) |  |  |  | X |  |
|  | Partecipazione a conferenza di servizi |  |  |  | X |  |
|  | Modellazioni, indagini e simulazioni |  |  |  | X |  |
| PRESTAZIONI | Frazionamenti catastali |  |  |  | X |  |
| DI ALTRI | Relazione geologica |  |  |  | X |  |
| PROFESSIONISTI | Relazione agronomica |  |  |  | X |  |
|  | Relazione finanziaria |  |  |  | X |  |
|  | Impianto di illuminazione |  |  |  | X |  |
|  | Direzione dei lavori, assistenza al collaudo |  |  |  | X |  |
|  | Prove e collaudi tecnici specialistici |  |  |  | X |  |
|  | Liquidazione dei lavori |  |  |  | X |  |
|  | Misure e contabilità |  |  |  | X |  |
| ESECUZIONE | Controllo aggiornamento elaborati e manuali |  |  |  | X |  |
|  | Coordinamento supervisione ufficio D.L. |  |  |  | X |  |
|  | Direzione operativa di n. ____ soggetti |  |  |  |  |  |
|  | (altro) COLLAUDO STATICO |  |  |  | X |  |

PARTE QUINTA: PRESCRIZIONI E INDICAZIONI DEL

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1.	PROFESSIONALITA’ RICHIESTE

| Requisiti obbligatori minimi e alternativi tra loro |  |  |  |  | Requisiti obbligatori specifici ed ulteriori |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|       | Laurea in architettura Laurea in ingegneria Diploma di geometra Diploma di perito ___________ Restauratore ex D.M. 294/2000 ___________________________ |  | X X X X |  | Abilitazione al coordinamento D.Lgs. 81/2008 Abilitazione alla progettazione di impianti L. 46/90 Laurea in geologia Iscrizione nell’elenco ex Legge 818/1984 (professionisti abilitati VV.F.) ____________________________________ ____________________________________ |

2.	ELABORATI SPECIFICI DA PREDISPORRE NON PREVISTI DAL D.P.R. 207/2010

Quelli riportati nella precedente parte quarta

3.	ELABORATI CHE SI POSSONO OMETTERE RISPETTO AL D.P.R. 207/2010

Quelli riportati nella precedente parte quarta

4.	ALTRE PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

Quelli riportati nella precedente parte quarta

PARTE SESTA: STIMA DEI CORRISPETTIVI PER LA PROGETTAZIONE

FUNZIONI TECNICHE ESTERNE ALL’ENTE

Progetto, direzione lavori, contabilità, collaudo, sicurezza di cantiere, sono svolti esternamente all’Ente, compreso altri eventuali incarichi specialistici.

Il conferimento di tali incarichi avverrà nel rispetto della normativa vigente (Dlgs 50/2016) in applicazione delle procedure previste per i servizi tecnici (vedi parte prima PROGETTAZIONE).

FUNZIONI TECNICHE INTERNE ALL’ENTE

Riguardo l’incarico interno (RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO) la stima dei corrispettivi fa riferimento all’art. 113 Dlgs 50/2016 e al relativo regolamento interno.

# PARTE SETTIMA: CRONOPROGRAMMA

|  |  | Data di partenza: |  | 1 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adempimento | Giorni | Progressivi |  |  |
| 1.a | Avvio programmazione |  |  |  |  |
| 1.b | Approvazione programma, elenco e bilancio |  | Gennaio |  |  |
| 2 | Affidamento incarico di progettazione |  |  |  |  |
| 3.a | Predisposizione progettazione preliminare |  |  |  |  |
| 3.b | Approvazione progetto preliminare |  |  |  |  |
| 4.a | Predisposizione progettazione definitiva |  |  |  |  |
| 4.b | Approvazione progetto definitivo |  |  |  |  |
| 4.c | Approvazione progetto definitivo |  |  |  |  |
| 5.a | Variante urbanistica, pubblicazioni e altri adempimenti |  |  |  |  |
| 5.b | Variante urbanistica, approvazione |  |  |  |  |
| 6.a | Predisposizione progettazione esecutiva |  |  |  |  |
| 6.b | Convalida progetto esecutivo |  |  |  |  |
| 6.c | Approvazione progetto esecutivo |  | Marzo |  |  |
| 7 | Determinazione a contrattare |  |  |  |  |
| 8.a | Indizione gara per l’affidamento |  |  |  |  |
| 8.b | Periodo pubblicazione bandi |  |  |  |  |
| 8.c | Esame domande selezione |  |  |  |  |
| 8.d | Invio lettere di invito |  |  |  |  |
| 8.e | Presentazione offerte |  |  |  |  |
| 8.f | Aggiudicazione dei lavori |  |  |  |  |
| 9 | Sottoscrizione contratto |  |  |  |  |
| 10 | Inizio lavori |  | Aprile |  |  |
| 11 | Fine dei lavori |  | Ottobre |  |  |
| 12 | Collaudi |  | dicembre |  |  |
| 13 | Collaudi specialistici |  | dicembre |  |  |
|  |  | Data di chiusura: |  | 12 | 2018 |

Addì, 11.10.2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Roberto Cazzador