| 1.10 | COMUNE di TREZZO SULL’ ADDA (Città Metropolitana di Milano) |
| --- | --- |

#### DOCUMENTO PRELIMINARE ALL’AVVIO DELLA PROGETTAZIONE

(articolo 15, commi 5 - 6, D.P.R. 207/2010)

#### Studio di fattibilità

#### (D.M. Infrastrutture e Trasporti 11/11/2011)

#### DOCUMENTO DI FATTIBILITA’ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI

(articoli 21 e 23, D.lgs. 50/2016)

#### OGGETTO DELL’INTERVENTO:

#### INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SCARPATE FLUVIALI INTERESSATE DA FENOMENO DI DISSESTO IDROGEOLOGICO

Tipologia costruttiva:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO

Destinazione:

VERDE PUBBLICO

Ubicazione:

varia

Responsabile unico dell’intervento:

arch. Roberto Cazzador

ANNO:

2018

Parte prima 	- Scheda sintetica dell’intervento

Parte seconda	- Relazione di fattibilità

Parte terza	- Stima dei costi

Parte quarta	- Prestazioni da effettuare

Parte quinta	- Prescrizioni e indicazioni del responsabile del procedimento

Parte sesta	- Stima dei corrispettivi per la progettazione

Parte settima	- Cronoprogramma

PARTE PRIMA: SCHEDA SINTETICA DI INQUADRAMENTO

| Programmazione | Programma |  | Triennio |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Elenco annuale 2018 |  | Anno 2018/2020 |  |  |  |  |
|  | Anno | Euro | Intervento |  | Note |  |  |
|  | Flussi di spesa |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 300.000,00 |  |  |  |  |  |
| Programmazione |  |  |  |  |  |  |  |
| finanziaria | Flussi di entrata |  |  |  | Tipologia |  |  |
|  | 2018 | 300.000,00 |  |  |  |  |  |
| Spese di gestione | Primo anno: | NO | Interventi |  |  |  | Note |
|  | Anni Successivi: | NO |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | (si veda la parte quarta) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | <40.000 |  | >100.000 < 209.000 |  |  | >209.000 |
|  |  |  |  | Affido diretto |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | <100.000 |  |  |  |  |  |
| Progettazione | esterna |  |  | Procedura negoziata previa avviso per manifestare interesse |  | Procedura aperta o ristretta |  |  | Procedura aperta o ristretta |
|  |  |  |  |  | (si veda la parte settima) |  |  |  |  |
| Tempistica |  |  |  |  | approvazione progetto |  | inizio lavori | Fine lavori |  |
|  |  |  |  |  | 1° Trim. 2018 |  | 2° Trim. 2018 | 4° Trim.2018 |  |

|  | Tipologia del vincolo |  |  | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Beni Paesaggistici DLgs 42/2004 art. 142 Parco Regionale Adda Nord | #### SI |  |  |
|  | #### Beni Paesaggistici DLgs 42/2004 art. 142 Zona orientale verso l’Adda Provvedimento 23/3/1970 | SI |  |  |
|  | #### Beni interesse Artistico e Storico #### Dlgs 42/2004 art. 136 provvedimento specifico | SI |  | #### parte |
|  | #### Idrogeologico | SI |  |  |
|  | #### Fascia di rispetto cimiteriale | NO |  |  |
|  | #### Fascia di rispetto stradale | SI |  | #### parte |
| #### Vincoli | #### Fascia di rispetto acque pubbliche | SI |  | #### parte |
|  | #### Fascia di rispetto ferroviario | NO |  |  |
|  | #### Fascia di rispetto elettrodotti | SI |  | #### parte |
|  | #### Fascia di rispetto pozzi acqua potabile | SI |  | #### parte |
|  | #### Fascia di rispetto depuratori | NO |  |  |
|  | #### Zona sismica Ordinanza PCM 3519/ 2006 Area a pericolosità sismica locale | SI |  | #### Zona 3: pericolosità bassa |
|  | #### Bene Demaniale | SI |  |  |

|  |  | #### Zona: VERDE PUBBLICO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### P.G.T. | #### Conforme al PGT approvato SI | #### Adempimenti da porre | #### Nessuno |
|  | #### Altro | #### in atto: |  |

### PARTE SECONDA: RELAZIONE DI FATTIBILITA’

1.	STATO ATTUALE

- ubicazione

VERDE PUBBLICO di proprietà comunale.

- normativa urbanistica

PGT approvato

DOCUMENTO DI PIANO – norme di attuazione

Aree non trasformabili

- vincoli

Le aree in questione sono sottoposte a vincolo ambientale ai sensi del DLgs n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ai sensi dell’art. 142 in quanto bene paesaggistico all’interno della zona orientale verso l’Adda e del Parco Regionale Adda Nord.

- situazione giuridica delle proprietà

Le aree oggetto dell’intervento sono di proprietà comunale così come accertata mediante visura catastale.

Eventuali aree private saranno considerate come tali e saranno oggetto di intervento in accordo con le stesse proprietà qualora si proponessero situazioni di pericolosità e quindi di somma urgenza.

- descrizione delle aree e degli immobili esistenti

le aree oggetto dell’intervento sono già destinate a verde pubblico, in parte integrato con altre destinazioni.

2.	OBIETTIVI DELL’INTERVENTO

- finalità funzionali

si intendono attuare tutti quegli interventi per la messa in sicurezza e il ripristino dei tratti dissestati di scarpate lungo il fiume Adda al fine di garantire la sicurezza del territorio e quindi della cittadinanza.

- obiettivi tecnici

consolidamento delle scarpate in corrispondenza in particolare dei tratti di strada che costeggiano le stesse;

adeguamento del sistema di raccolta delle acque per evitare ulteriori e futuri fenomeni di dilavamento mediante una più efficace irrigimentazione delle acque piovane;

riempimento delle parti già cedute e dilavate.

- qualità architettonica

La qualità architettonica dell’intervento dovrà tenere conto del contesto e delle relazioni estetiche e paesaggistiche, cercando di uniformare l’intervento alle scelte già utilizzate nei recenti interventi realizzati analoghi (Portesana)

3.	STRUTTURAZIONE DELL’INTERVENTO PROPOSTO

- tipologia

Manutenzione straordinaria e consolidamento

- caratteristiche costruttive

uso di materiali naturali e autoctoni, manutenzione del verde esistente, pavimentazioni come esistente

- dimensioni

a seconda degli spazi interessati

- qualità tecnica

le scelte progettuali saranno fatte in accordo con il geologo, l’agronomo e con le autorità preposte al controllo e alla verifica, nel rispetto delle caratteristiche ambientali e normative.

4.	PRINCIPALI REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE

disciplina dei lavori pubblici specifica

DLgs 50 / 2016 “codice sugli appalti pubblici”;

DM Beni e attività culturali 3.8.2000 n° 294 “regolamento concernente l’individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici”, come modificato ed integrato dal DM Beni e attività culturali 24/10/2001 n° 420;

DPR 207/2010 “Regolamento di attuazione della Legge quadro sui lavori pubblici”;

DPR 25/1/2000 n° 34 “regolamento per l’istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici” aggiornato dal DPR n° 74/2007;

D.M. 19.04.2000 n° 145 “ Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici”;

D.M. Infrastrutture 14.1.2008 “nuove norme tecniche costruzioni”;

Legge 5.11.1971 N° 1086 “norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio” aggiornato dal DPR 380/2001;

D.Lgs. 42/2004 “codice dei beni culturali e del paesaggio”;

disciplina in materia di igienico-sanitaria

DLgs 81/2008 “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

RD 27.07.1934 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” aggiornato con la legge n. 166 del 2002;

DPR 1.03.1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore in ambienti abitativi e all’esterno” e Legge 26 Ottobre 1995 n.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

DGRL 28.03.1985 modificata con DGRL 25.07.1989 n° 4/45266 “Approvazione  del Regolamento Locale di Igiene Tipo” ;

norme tecniche sugli impianti

Legge 5.03.1990 n° 46 “Norme per la sicurezza degli impianti” aggiornata dalla legge n. 17 del 2007;

Altre norme

DM delle infrastrutture e dei Trasporti del 5 Novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”;

DM delle infrastrutture e dei Trasporti 10 Luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di strade”;

Dlgs 285/92 (Nuovo codice della strada) aggiornato con la Legge 40/2007 e successivo regolamento di attuazione DPR 495/92 aggiornato con legge n. 472 del 1999;

Legge 13/1989 “Disposizioni il superamento e l'eliminazione barriere architettoniche” aggiornata con il d.P.R. n. 380 del 2001;

L.R. n° 6/1989 prescrizioni tecniche di attuazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche,

DM lavori pubblici 236/1989 “prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”;

DPR 503/96 “Norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e spazi pubblici”;

normativa UNI di riferimento.

5.	ALTERNATIVE PROGETTUALI

Relativamente alle possibili soluzioni progettuali alternative non sono state individuate soluzioni alternative possibili.

La soluzione qui presentata risulta pertanto l’unica in grado di soddisfare i bisogni della  collettività, la qualità dell’intervento, la conformità alle norme, il rispetto dei vincoli, la compatibilità dell’opera e l’accessibilità secondo le disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

### PARTE TERZA: STIMA DEI COSTI (1)

|  |  | Parametro |  | Quantità |  | Prezzo unitario | Importo | Importo totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.a | Scavi e demolizioni |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.b | Manodopera e materiali |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.c | noli |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.d | Forniture e servizi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTALE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.e | Oneri di sicurezza |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LAVORI |  |  |  |  |  |  | 240.000,00 |
| 2.a | Acquisizione aree (comprese spese connesse) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.b | Acquisizione fabbricati |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.c | Imposizione servitù |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.d | Imposte e tasse |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.e | Contratto di comodato |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | AREE E IMMOBILI |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SPESE TECNICHE (IVA e contributi inclusa) progettazione parte interna ed esterna |  |  |  |  |  |  | 20.000,00 |
| 4.a | Commissari, consulenze, collaudi |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.b | Pubblicità e tasse |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.c | I.V.A. sui lavori |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.d | I.V.A. sulle altre spese |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.e | Incarichi C.A, verde, geotecnica |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SPESE DIVERSE |  |  |  |  |  |  | 30.000,00 |
| 5.a | Arredo |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.b | Opere del verde |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.c | Accant. Accordi bonari |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.d | Allacciamenti e lavori in economia |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.e | Imprevisti e arrotondamenti |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ONERI STRAORDINARI |  |  |  |  |  |  | 10.000,00 |
|  | TOTALE GENERALE |  |  |  |  |  |  | 300.000,00 |

(1) Fonte da cui sono stati ricavati i prezzi: Listino OO.PP.  Regione Lombardia

PARTE QUARTA: PRESTAZIONI DA EFFETTUARE

|  | 1 - Non richiesto 2 - Da effettuare all’interno dell’ente 3 - Da affidare all’esterno 4 - Da affidare separatamente a terzi | note | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRESTAZIONI |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALI | Rilievi delle aree |  |  |  | X |  |
|  | Rilievi degli immobili |  |  |  | X |  |
|  | (altro) |  |  |  | X |  |
| PROGETTAZIONE |  |  |  |  |  |  |
|  | Relazioni, planimetrie, schemi grafici |  |  |  | X |  |
|  | Calcolo sommario della spesa |  |  | X | X |  |
|  | Piano economico-finanziario (per concessioni) |  | X |  |  |  |
| Fattibilità tecnico economica | Capitolato speciale prestazionale (per a.c.) |  | X |  |  |  |
|  | Relazione geotecnica |  |  |  | X |  |
|  | Relazione tecnica descrittiva |  |  |  | X |  |
|  | (altro) |  |  |  |  |  |
|  | Relazione illustrativa |  |  |  | X |  |
|  | Elaborati grafici |  |  |  | X |  |
|  | Computo metrico estimativo |  |  |  | X |  |
| Definitivo | Studio inserimento urbanistico |  | X |  |  |  |
|  | Schema di contratto e C.S.A. (per a.c.) |  |  |  | X |  |
|  | Relazione geotecnica |  |  |  | X |  |
|  | Relazione Tecnica descrittiva |  |  |  | X |  |
|  | (altro) |  |  |  | X |  |
|  | Relazioni generale e specialistiche |  |  |  | X | X |
|  | Elaborati grafici |  |  |  | X |  |
|  | Calcoli esecutivi strutturali e simili |  |  |  | X |  |
|  | Calcoli esecutivi impiantistici e simili |  |  |  | X | X |
| Esecutivo | Particolari costruttivi e decorativi |  |  |  | X |  |
|  | Computo metrico estimativo definitivo |  |  |  | X |  |
|  | Altra documentazione contabile |  | X |  |  |  |
|  | Schema di contratto e C.S.A. |  |  |  | X |  |
|  | Piano di manutenzione |  |  |  | X |  |
|  | Relazione specialistica P.I. |  |  |  | X | X |
| COORDINAMENTO | Prime indicazioni e prescrizioni |  |  |  | X |  |
| D.LGS. 81/2008 | In fase di progettazione |  |  |  | X |  |
|  | In fase di esecuzione |  |  | X |  |  |
| ALTRE | Piano particellare di esproprio |  | X |  |  |  |
| PRESTAZIONI | Studi di impatto ambientale |  |  |  | X |  |
|  | (altro) |  |  |  |  |  |
| PRESTAZIONI | Soluzioni diverse del preliminare |  | X |  |  |  |
| SPECIALI | Urgenza |  |  |  | X |  |
|  | (altro) |  |  |  |  |  |
| PRESTAZIONI | Verifica attestazione conformità urbanistica |  |  | X |  |  |
| ACCESSORIE | Variante PGT con procedura _______ |  | X |  |  |  |
|  | Assenso Azienda Sanitaria Locale |  | X |  |  |  |
|  | Autor. Soprintendenza |  |  |  | X |  |
|  | Autor. Parco Adda Nord |  |  |  | X |  |
|  | Autorizzazione vincolo idrogeologico |  |  |  | X |  |
|  | Relazione Legge 10/1991 |  | X |  |  |  |
|  | Protezione scariche atmosferiche D.P.R. 462/2001 |  | X |  |  |  |
|  | Parere conformità VV.FF. |  | X |  |  |  |
|  | Verifica e attestazione D.P.R. 503/1996 (barriere architettoniche edifici pubblici) |  | X |  |  |  |
|  | Partecipazione a conferenza di servizi |  |  | X | X |  |
|  | Modellazioni, indagini e simulazioni |  | X |  |  |  |
| PRESTAZIONI | Frazionamenti catastali |  | X |  |  |  |
| DI ALTRI | Relazione geologica |  |  |  | X |  |
| PROFESSIONISTI | Relazione agronomica |  |  |  | X |  |
|  | Relazione finanziaria |  | X |  |  |  |
|  | Impianto di illuminazione |  | X |  |  |  |
|  | Direzione dei lavori, assistenza al collaudo |  |  | X |  |  |
|  | Prove e collaudi tecnici specialistici |  |  | X |  | X |
|  | Liquidazione dei lavori |  |  | X |  |  |
|  | Misure e contabilità |  |  | X |  |  |
| ESECUZIONE | Controllo aggiornamento elaborati e manuali |  |  | X |  |  |
|  | Coordinamento supervisione ufficio D.L. |  |  | X |  |  |
|  | Direzione operativa di n. ____ soggetti |  |  |  |  |  |
|  | (altro) COLLAUDO STATICO |  |  |  | X |  |

PARTE QUINTA: PRESCRIZIONI E INDICAZIONI DEL

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1.	PROFESSIONALITA’ RICHIESTE

| Requisiti obbligatori minimi e alternativi tra loro |  |  |  |  | Requisiti obbligatori specifici ed ulteriori |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|       | Laurea in architettura Laurea in ingegneria Diploma di geometra Diploma di perito ___________ Restauratore ex D.M. 294/2000 ___________________________ |  | X      |  | Abilitazione al coordinamento D.Lgs. 81/2008 Abilitazione alla progettazione di impianti L. 46/90 Laurea in geologia Iscrizione nell’elenco ex Legge 818/1984 (professionisti abilitati VV.F.) ____________________________________ ____________________________________ |

2.	ELABORATI SPECIFICI DA PREDISPORRE NON PREVISTI DAL D.P.R. 207/2010

Quelli riportati nella precedente parte quarta

3.	ELABORATI CHE SI POSSONO OMETTERE RISPETTO AL D.P.R. 207/2010

Quelli riportati nella precedente parte quarta

4.	ALTRE PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

Quelli riportati nella precedente parte quarta

PARTE SESTA: STIMA DEI CORRISPETTIVI PER LA PROGETTAZIONE

FUNZIONI TECNICHE INTERNE ALL’ENTE - parte

Direzione lavori, contabilità, collaudo, responsabilità del procedimento sono svolti internamente all’Ente, compreso la sicurezza di cantiere in fase di esecuzione.

Riguardo tali incarichi la stima dei corrispettivi fa riferimento all’art. 113 Dlgs 50/2016 e al relativo regolamento interno.

PROGETTAZIONE ESTERNA ALL’ENTE - parte

I progetti (compreso il coordinamento in fase di progettazione) sono redatti mediante conferimento di incarico esternamente all’Ente, compreso altri eventuali incarichi specialistici.

Il conferimento di tali incarichi avverrà nel rispetto della normativa vigente (Dlgs 50/2016) in applicazione delle procedure previste per i servizi tecnici (vedi parte prima PROGETTAZIONE).

# PARTE SETTIMA: CRONOPROGRAMMA

|  |  | Data di partenza: |  | 1 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adempimento | Giorni | Progressivi |  |  |
| 1.a | Avvio programmazione |  |  |  |  |
| 1.b | Approvazione programma, elenco e bilancio |  | Gennaio |  |  |
| 2 | Affidamento incarico di progettazione |  |  |  |  |
| 3.a | Predisposizione progettazione preliminare |  |  |  |  |
| 3.b | Approvazione progetto preliminare |  |  |  |  |
| 4.a | Predisposizione progettazione definitiva |  |  |  |  |
| 4.b | Approvazione progetto definitivo |  |  |  |  |
| 4.c | Approvazione progetto definitivo |  |  |  |  |
| 5.a | Variante urbanistica, pubblicazioni e altri adempimenti |  |  |  |  |
| 5.b | Variante urbanistica, approvazione |  |  |  |  |
| 6.a | Predisposizione progettazione esecutiva |  |  |  |  |
| 6.b | Convalida progetto esecutivo |  |  |  |  |
| 6.c | Approvazione progetto esecutivo |  | Marzo |  |  |
| 7 | Determinazione a contrattare |  |  |  |  |
| 8.a | Indizione gara per l’affidamento |  |  |  |  |
| 8.b | Periodo pubblicazione bandi |  |  |  |  |
| 8.c | Esame domande selezione |  |  |  |  |
| 8.d | Invio lettere di invito |  |  |  |  |
| 8.e | Presentazione offerte |  |  |  |  |
| 8.f | Aggiudicazione dei lavori |  |  |  |  |
| 9 | Sottoscrizione contratto |  |  |  |  |
| 10 | Inizio lavori |  | Aprile |  |  |
| 11 | Fine dei lavori |  | Ottobre |  |  |
| 12 | Collaudi |  | dicembre |  |  |
| 13 | Collaudi specialistici |  |  |  |  |
|  |  | Data di chiusura: |  | 12 | 2018 |

Addì, 11.10.2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Roberto Cazzador