| 1.03 | COMUNE di TREZZO SULL’ ADDA (Città Metropolitana di Milano) |
| --- | --- |

#### DOCUMENTO PRELIMINARE ALL’AVVIO DELLA PROGETTAZIONE

#### Studio di fattibilità (D.M. Infrastrutture e Trasporti 11/11/2011)

(articolo 21, D.lgs. 50/2016 - articolo 15, D.P.R. 207/2010)

#### OGGETTO DELL’INTERVENTO:

#### COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO PISCINA E PALAZZETTO VIA NENNI

Tipologia costruttiva:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Destinazione:

SPORT E SPETTACOLO

Ubicazione:

VIA NENNI

Responsabile unico dell’intervento:

geom. Massimo Barzaghi

ANNO:

2018

Parte prima 	- Scheda sintetica dell’intervento

Parte seconda	- Relazione di fattibilità

Parte terza	- Stima dei costi

Parte quarta	- Prestazioni da effettuare

Parte quinta	- Prescrizioni e indicazioni del responsabile del procedimento

Parte sesta	- Stima dei corrispettivi per la progettazione

Parte settima	- Cronogramma

PARTE PRIMA: SCHEDA SINTETICA DI INQUADRAMENTO

| Programmazione | Programma |  |  |  | Triennio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Elenco annuale 2018 |  |  |  | Anno 2018/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anno |  | Euro |  | Intervento |  |  |  | Note |  |  |  |  |
|  | Flussi di spesa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 |  | 350.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programmazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| finanziaria | Flussi di entrata |  |  |  |  |  |  |  | Tipologia |  |  |  |  |
|  | 2018 |  | 350.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spese di gestione | Primo anno: |  | NO |  | Interventi |  |  |  |  |  |  |  | Note |
|  | Anni successivi: |  | Da valutare nei lotti successivi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (si veda la parte quarta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | <40.000 |  |  | >100.000 < 209.000 |  |  |  |  | >209.000 |  |
|  |  |  |  | Affido diretto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | <100.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Progettazione | esterna |  |  | Procedura negoziata previa avviso per manifestare interesse |  |  | Procedura aperta o ristretta |  |  |  |  | Procedura aperta o ristretta |  |
|  |  |  |  | si |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (si veda la parte settima) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tempistica |  |  |  |  | approvazione progetto |  |  | inizio lavori |  |  | Fine lavori |  |  |
|  |  |  |  |  | 2° Trim. 2018 |  |  | 2° Trim. 2018 |  |  | 4° Trim.2018 |  |  |

|  | Tipologia del vincolo |  |  | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Beni Paesaggistici DLgs 42/2004 art. 142 Parco Regionale Adda Nord | #### no |  |  |
|  | #### Beni Paesaggistici DLgs 42/2004 art. 142 Zona orientale verso l’Adda Provvedimento 23/3/1970 | no |  |  |
|  | #### Beni interesse Artistico e Storico #### Dlgs 42/2004 art. 10 | no |  |  |
|  | #### Idrogeologico | NO |  |  |
|  | #### Fascia di rispetto cimiteriale | NO |  |  |
|  | #### Fascia di rispetto stradale | SI |  |  |
| #### Vincoli | #### Fascia di rispetto acque pubbliche | no |  |  |
|  | #### Fascia di rispetto ferroviario | NO |  |  |
|  | #### Fascia di rispetto elettrodotti | no |  |  |
|  | #### Fascia di rispetto pozzi acqua potabile | no |  |  |
|  | #### Fascia di rispetto depuratori | NO |  |  |
|  | #### Zona sismica Ordinanza PCM 3519/ 2006 Area a pericolosità sismica locale | SI |  | #### Zona 3: pericolosità bassa |
|  | #### Bene Demaniale | SI |  |  |

|  |  | #### Zona: aree interessate da servizi e attrezzature pubbliche |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### P.G.T. | #### Conforme al PGT approvato SI | #### Adempimenti da porre | #### Nessuno |
|  | #### Altro | #### in atto: |  |

### PARTE SECONDA: RELAZIONE DI FATTIBILITA’

1.	STATO ATTUALE

- ubicazione

VIA NENNI

- normativa urbanistica

PGT approvato

PIANO DELLE REGOLE – aree interessate da servizi e attrezzature pubbliche

- vincoli

- situazione giuridica delle proprietà

Le aree oggetto dell’intervento sono tutte di proprietà comunale così come accertata mediante visura catastale.

- descrizione delle aree e degli immobili esistenti

L’area interessata è attualmente destinata a impianti sportivi.

2.	OBIETTIVI DELL’INTERVENTO

- finalità funzionali

l’intervento si propone di mantenere in buono stato di conservazione gli immpbili di proprietà comunale.

- obiettivi tecnici

incrementare i livelli di sicurezza e confort delle strutture pubbliche..

- qualità architettonica

la qualità architettonica dell’intervento dovrà tenere conto del contesto e delle relazioni estetiche degli interventi appena realizzati, cercando di uniformare l’intervento alle scelte materiche già utilizzate nei recenti interventi realizzati negli immobili.

3.	STRUTTURAZIONE DELL’INTERVENTO PROPOSTO

- tipologia

edificio ad un piano fuori terra a pianta rettangolare e con copertura piana

- caratteristiche costruttive

struttura in cemento armato e legno lamellare (tetto)

- qualità tecnica

la scelta dei materiali, le dimensioni degli elementi, la distribuzione degli spazi interni ed esterni saranno rispettosi dei canoni estetici, funzionali e normativi, con particolare attenzione alla fruibilità degli utenti portatori di handicap e al contenimento dei consumi energetici

4.	PRINCIPALI REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE

disciplina dei lavori pubblici specifica

DLgs 50/2016 “codice sugli appalti pubblici”;

DPR 207/2010 “Regolamento di attuazione della Legge quadro sui lavori pubblici”;

DPR 25/1/2000 n° 34 “regolamento per l’istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici” aggiornato dal DPR n° 74/2007;

D.M. 19.04.2000 n° 145 “ Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici”;

D.M. Infrastrutture 14.1.2008 “nuove norme tecniche costruzioni”;

Legge 5.11.1971 N° 1086 “norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio” aggiornato dal DPR 380/2001;

norme tecniche sugli impianti

Legge 5.03.1990 n° 46 “Norme per la sicurezza degli impianti” aggiornata dalla legge n. 17 del 2007;

Altre norme

Legge 13/1989 “Disposizioni il superamento e l'eliminazione barriere architettoniche” aggiornata con il d.P.R. n. 380 del 2001;

L.R. n° 6/1989 prescrizioni tecniche di attuazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche,

DM lavori pubblici 236/1989 “prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”;

DPR 503/96 “Norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e spazi pubblici”;

normativa UNI di riferimento.

### PARTE TERZA: STIMA DEI COSTI (1)

|  |  | Parametro |  | Quantità |  | Prezzo unitario | Importo | Importo totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.a | Scavi e demolizioni |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.b | Manodopera e materiali |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.c | noli |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.d | Forniture e servizi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | totale |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.e | Oneri di sicurezza |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LAVORI |  |  |  |  |  |  | 650.000,00 |
| 2.a | Acquisizione aree (comprese spese connesse) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.b | Acquisizione fabbricati |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.c | Imposizione servitù |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.d | Imposte e tasse |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.e | Contratto di comodato |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | AREE E IMMOBILI |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SPESE TECNICHE (IVA inclusa) RUP, progettazione, ecc. |  |  |  |  |  |  | 310.000,00 |
| 4.a | Commissari, consulenze, collaudi |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.b | Pubblicità e tasse |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.c | I.V.A. sui lavori |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.d | I.V.A. sulle altre spese |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.e | Incarichi C.A, verde, geotecnica |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SPESE DIVERSE |  |  |  |  |  |  | 30.000,00 |
| 5.a | Arredo |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.b | Opere del verde |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.c | Accant. Accordi bonari |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.d | Allacciamenti e lavori in economia |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.e | Imprevisti e arrotondamenti |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ONERI STRAORDINARI |  |  |  |  |  |  | 10.000,00 |
|  | TOTALE GENERALE |  |  |  |  |  |  | 350.000,00 |

(1) Fonte da cui sono stati ricavati i prezzi: Listino OO.PP. Regione Lombardia

PARTE QUARTA: PRESTAZIONI DA EFFETTUARE

|  | 1 - Non richiesto 2 - Da effettuare all’interno dell’ente 3 - Da affidare all’esterno 4 - Da affidare separatamente a terzi | note | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRESTAZIONI |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALI | Rilievi delle aree |  |  |  | X |  |
|  | Rilievi degli immobili |  |  |  | X |  |
|  | (altro) |  |  |  |  |  |
| PROGETTAZIONE |  |  |  |  |  |  |
|  | Relazioni, planimetrie, schemi grafici |  |  |  | X |  |
|  | Calcolo sommario della spesa |  |  |  | X |  |
|  | Piano economico-finanziario (per concessioni) |  | X |  |  |  |
| Fattibilità tecnico economica | Capitolato speciale prestazionale (per a.c.) |  |  |  | X |  |
|  | Relazione geotecnica |  |  |  | X |  |
|  | Relazione tecnica descrittiva |  |  |  | X |  |
|  | (altro) |  |  |  |  |  |
|  | Relazione illustrativa |  |  |  | X |  |
|  | Elaborati grafici |  |  |  | X |  |
|  | Computo metrico estimativo |  |  |  | X |  |
| Definitivo | Studio inserimento urbanistico |  |  |  | X |  |
|  | Schema di contratto e C.S.A. (per a.c.) |  |  |  | X |  |
|  | Relazione geotecnica |  |  |  | X |  |
|  | Relazione Tecnica descrittiva |  |  |  | X |  |
|  | (altro) |  |  |  | X |  |
|  | Relazioni generale e specialistiche |  |  |  | X |  |
|  | Elaborati grafici |  |  |  | X |  |
|  | Calcoli esecutivi strutturali e simili |  |  |  | X |  |
|  | Calcoli esecutivi impiantistici e simili |  |  |  | X |  |
| Esecutivo | Particolari costruttivi e decorativi |  |  |  | X |  |
|  | Computo metrico estimativo definitivo |  |  |  | X |  |
|  | Altra documentazione contabile |  |  |  | X |  |
|  | Schema di contratto e C.S.A. |  |  |  | X |  |
|  | Piano di manutenzione |  |  |  | X |  |
|  | Relazione specialistica P.I. |  |  |  | X |  |
| COORDINAMENTO | Prime indicazioni e prescrizioni |  |  |  | X |  |
| D.LGS. 81/2008 | In fase di progettazione |  |  |  | X |  |
|  | In fase di esecuzione |  |  |  | X |  |
| ALTRE | Piano particellare di esproprio |  | X |  |  |  |
| PRESTAZIONI | Studi di impatto ambientale |  |  |  | X |  |
|  | (altro) |  |  |  |  |  |
| PRESTAZIONI | Soluzioni diverse del preliminare |  | X |  |  |  |
| SPECIALI | Urgenza |  | X |  |  |  |
|  | (altro) |  |  |  |  |  |
| PRESTAZIONI | Verifica attestazione conformità urbanistica |  |  | X |  |  |
| ACCESSORIE | Variante PGT con procedura _______ |  | X |  |  |  |
|  | Assenso Azienda Sanitaria Locale |  |  |  | X |  |
|  | Autor. Soprintendenza |  | X |  |  |  |
|  | Autor. Parco Adda Nord |  | X |  |  |  |
|  | Autorizzazione vincolo idrogeologico |  | X |  |  |  |
|  | Relazione Legge 10/1991 |  |  |  | X |  |
|  | Protezione scariche atmosferiche D.P.R. 462/2001 |  |  |  | X |  |
|  | Parere conformità VV.FF. |  |  |  | X |  |
|  | Verifica e attestazione D.P.R. 503/1996 (barriere architettoniche edifici pubblici) |  |  |  | X |  |
|  | Partecipazione a conferenza di servizi |  |  |  | X |  |
|  | Modellazioni, indagini e simulazioni |  |  |  | X |  |
| PRESTAZIONI | Frazionamenti catastali |  |  |  | X |  |
| DI ALTRI | Relazione geologica |  |  |  | X |  |
| PROFESSIONISTI | Relazione agronomica |  |  |  | X |  |
|  | Relazione finanziaria |  |  |  | X |  |
|  | Impianto di illuminazione |  |  |  | X |  |
|  | Direzione dei lavori, assistenza al collaudo |  |  |  | X |  |
|  | Prove e collaudi tecnici specialistici |  |  |  | X |  |
|  | Liquidazione dei lavori |  |  |  | X |  |
|  | Misure e contabilità |  |  |  | X |  |
| ESECUZIONE | Controllo aggiornamento elaborati e manuali |  |  |  | X |  |
|  | Coordinamento supervisione ufficio D.L. |  |  |  | X |  |
|  | Direzione operativa di n. ____ soggetti |  |  |  |  |  |
|  | (altro) COLLAUDO STATICO |  |  |  | X |  |

PARTE QUINTA: PRESCRIZIONI E INDICAZIONI DEL

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1.	PROFESSIONALITA’ RICHIESTE

| Requisiti obbligatori minimi e alternativi tra loro |  |  |  |  | Requisiti obbligatori specifici ed ulteriori |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|       | Laurea in architettura Laurea in ingegneria Diploma di geometra Diploma di perito ___________ Restauratore ex D.M. 294/2000 ___________________________ |  | X X X X |  | Abilitazione al coordinamento D.Lgs. 81/2008 Abilitazione alla progettazione di impianti L. 46/90 Laurea in geologia Iscrizione nell’elenco ex Legge 818/1984 (professionisti abilitati VV.F.) ____________________________________ ____________________________________ |

2.	ELABORATI SPECIFICI DA PREDISPORRE NON PREVISTI DAL D.P.R. 207/2010

Quelli riportati nella precedente parte quarta

3.	ELABORATI CHE SI POSSONO OMETTERE RISPETTO AL D.P.R. 207/2010

Quelli riportati nella precedente parte quarta

4.	ALTRE PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

Quelli riportati nella precedente parte quarta

PARTE SESTA: STIMA DEI CORRISPETTIVI PER LA PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE ESTERNA ALL’ENTE

Progetto, direzione lavori, contabilità, collaudo, sicurezza di cantiere, sono svolti esternamente all’Ente, compreso altri eventuali incarichi specialistici.

Il conferimento di tali incarichi avverrà nel rispetto della normativa vigente (Dlgs 50/2016) in applicazione delle procedure previste per i servizi tecnici (vedi parte prima PROGETTAZIONE).

Riguardo l’incarico interno (RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO) la stima dei corrispettivi fa riferimento al nuovo codice degli appalti Dlgs 50/2016, approvato con atto G.C. n. 126 del 7/12/2016.

# PARTE SETTIMA: CRONOPROGRAMMA

|  |  | Data di partenza: |  | 1 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adempimento | Giorni | Progressivi |  |  |
| 1.a | Avvio programmazione |  |  |  |  |
| 1.b | Approvazione programma, elenco e bilancio |  | Gennaio |  |  |
| 2 | Affidamento incarico di progettazione |  |  |  |  |
| 3.a | Predisposizione progettazione preliminare |  |  |  |  |
| 3.b | Approvazione progetto preliminare |  |  |  |  |
| 4.a | Predisposizione progettazione definitiva |  |  |  |  |
| 4.b | Approvazione progetto definitivo |  |  |  |  |
| 4.c | Approvazione progetto definitivo |  |  |  |  |
| 5.a | Variante urbanistica, pubblicazioni e altri adempimenti |  |  |  |  |
| 5.b | Variante urbanistica, approvazione |  |  |  |  |
| 6.a | Predisposizione progettazione esecutiva |  |  |  |  |
| 6.b | Convalida progetto esecutivo |  |  |  |  |
| 6.c | Approvazione progetto esecutivo |  | Marzo |  |  |
| 7 | Determinazione a contrattare |  |  |  |  |
| 8.a | Indizione gara per l’affidamento |  |  |  |  |
| 8.b | Periodo pubblicazione bandi |  |  |  |  |
| 8.c | Esame domande selezione |  |  |  |  |
| 8.d | Invio lettere di invito |  |  |  |  |
| 8.e | Presentazione offerte |  |  |  |  |
| 8.f | Aggiudicazione dei lavori |  |  |  |  |
| 9 | Sottoscrizione contratto |  |  |  |  |
| 10 | Inizio lavori |  | Aprile |  |  |
| 11 | Fine dei lavori |  | Ottobre |  |  |
| 12 | Collaudi |  | dicembre |  |  |
| 13 | Collaudi specialistici |  | dicembre |  |  |
|  |  | Data di chiusura: |  | 12 | 2018 |

Addì, 09.10.2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

geom. Massimo Barzaghi